# OCI GoldenGate 소스 DB 사전 요건 (AWS RDS Oracle SE)

Migration Team

2026-03-20

Table of Contents

# OCI GoldenGate 소스 DB 사전 요건 (AWS RDS Oracle SE)

문서 목적: OCI GoldenGate Extract가 AWS RDS Oracle SE를 소스로 사용하기 위해 반드시 사전에 완료되어야 하는 설정, 계정, 제약 사항 및 의사결정 항목을 단일 문서로 정리 참조 원본: plan/01.pre_migration.md (STEP 01, 05, 06, 07~14) 작성일: 2026-03-20 | 버전: v1.0

## 목차

- 전제 조건 요약 (One-Page Checklist)

- RDS SE 고유 제약 사항

- 필수 파라미터 설정

- Supplemental Logging 설정

- GGADMIN 계정 생성 및 권한

- 네트워크 / 보안그룹 설정

- 사전 인벤토리 — GG 영향 오브젝트 파악

- 의사결정 필요 항목

- 운영 영향 및 주의사항

- 완료 기준 체크리스트

## 1. 전제 조건 요약

아래 항목이 모두 완료되어야 OCI GoldenGate Extract 설정(Phase 3)으로 진행 가능하다.

| # | 분류 | 항목 | 방법 | 재기동 필요 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 파라미터 | enable_goldengate_replication = TRUE | RDS API | 불필요 | HIGH |
| 2 | 파라미터 | archivelog retention hours ≥ 48 | RDS API | 불필요 | HIGH |
| 3 | 파라미터 | streams_pool_size 산정 후 설정 | Parameter Group | 필요 | HIGH |
| 4 | 로그 모드 | ARCHIVELOG 확인 | 확인만 | — | HIGH |
| 5 | Redo Log | 그룹 ≥ 3개, 크기 ≥ 500MB | 확인/증설 | 증설 시 필요 | MEDIUM |
| 6 | Suppl. Log | DATABASE 수준 MIN + PK/UI/FK | DDL | 불필요 | HIGH |
| 7 | Suppl. Log | PK 없는 테이블 ALL COLUMNS | DDL(테이블별) | 불필요 | HIGH |
| 8 | Suppl. Log | 파티션 테이블 적용 확인 | DDL | 불필요 | HIGH |
| 9 | 계정 | GGADMIN 생성 + 권한 부여 | DDL | 불필요 | HIGH |
| 10 | 보안그룹 | OCI GG IP → TCP 1521 허용 | AWS 콘솔 | — | HIGH |
| 11 | NLS | NLS_CHARACTERSET / DBTIMEZONE 소스값 확인 | 확인만 | — | HIGH |
| 12 | 인벤토리 | BITMAP Index / XMLTYPE / LOB / 파티션 현황 | 확인만 | — | HIGH |

## 2. RDS SE 고유 제약 사항

AWS RDS Oracle SE는 일반 온프레미스 Oracle과 달리 직접 실행 불가한 명령이 있으며, GoldenGate 관련 필수 설정을 RDS 전용 API로 우회해야 한다.

### 2-1. 직접 실행 불가 명령 및 대체 방법

| 일반 Oracle 명령 | RDS 대체 방법 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| ALTER SYSTEM SET enable_goldengate_replication=TRUE | EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.set_configuration(...) | 재기동 불필요 |
| ALTER SYSTEM SET streams_pool_size=... | RDS Parameter Group → DB 재기동 | Pending Reboot 발생 |
| EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.set_configuration('archivelog retention hours', N) | 동일 API | 재기동 불필요 |
| ALTER PROFILE DEFAULT LIMIT PASSWORD_LIFE_TIME UNLIMITED | 제한적 지원 — 주기적 갱신 절차 수립 필요 | ⚠️ 참조: 8-3 |
| ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE (Redo 증설) | RDS 콘솔에서 인스턴스 파라미터 변경 | 불가 항목 다수 |

### 2-2. Oracle SE vs EE 차이 — GG 영향 항목

| 항목 | Oracle EE | Oracle SE | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| GG 파라미터 자동 설정 | 일부 자동 | 수동 필수 | rdsadmin_util 사용 |
| Streams Pool 자동 할당 | AMM 포함 | 수동 필수 | Parameter Group 설정 |
| BITMAP Index | 지원 | 미지원 | NORMAL Index로 대체 |
| DDL 복제 범위 | 전체 DDL | TABLE만 (CREATE/ALTER/DROP/TRUNCATE) | 수동 보완 절차 수립 |
| Parallel DML GG 복제 | 지원 | 제한적 | GG Extract 파라미터 확인 |

## 3. 필수 파라미터 설정

### 3-1. enable_goldengate_replication

설정 시점: D-10 이전 (재기동 불필요 → 빠를수록 좋음)

-- [소스] 현재값 확인
SELECT NAME, VALUE FROM V$PARAMETER
WHERE NAME = 'enable_goldengate_replication';

-- [소스] FALSE인 경우 활성화 (RDS 전용 API)
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.set_configuration('enable_goldengate_replication', 'true');

-- [소스] 즉시 반영 확인 (재기동 불필요)
SELECT NAME, VALUE FROM V$PARAMETER
WHERE NAME = 'enable_goldengate_replication';
-- 기대값: TRUE

| 항목 | 기대값 | 실제값 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| enable_goldengate_replication | TRUE |  | ✅ / ❌ |

❌ 시 → rdsadmin_util 패키지 실행 권한 확인 (SYS 계정 또는 rdsadmin 권한 필요)

### 3-2. Archive Log 보존 기간

설정 시점: D-10 이전 (재기동 불필요) 이유: GG Extract 지연 또는 장애 시 Archive Log가 삭제되면 복구 불가

-- [소스] 현재값 확인
SELECT * FROM rdsadmin.rds_configuration
WHERE name = 'archivelog retention hours';
-- RDS 기본값: 1시간 → 운영 환경에서 절대 부족

-- [소스] 48시간으로 설정 (최소 24, 권장 48, GG 안정화 기간 중 72 검토)
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.set_configuration('archivelog retention hours', 48);

| 항목 | 기대값 | 실제값 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| archivelog retention hours | ≥ 48 |  | ✅ / ❌ |

의사결정: 보존 기간이 길수록 RDS 스토리지 사용량 증가. DB 크기, Redo 생성 속도, GG 감시 주기를 고려하여 결정. 권장 48h.

### 3-3. Streams Pool 크기

설정 시점: D-10 이전 (DB 재기동 필요 → 반드시 점검 창 확보) 이유: SE는 AMM(자동 메모리 관리) 대상 외 → Streams Pool 수동 설정 없으면 GG Extract가 메모리 부족으로 ABEND

#### 필요 크기 산정

STREAMS_POOL_SIZE ≈ (Redo rate MB/s × 60 × 5) × 1.5
                   = Redo 5분치 분량 × 안전계수 1.5

-- [소스] Redo 생성 속도 확인 (최근 1시간 평균, MB/s)
SELECT ROUND(SUM(BLOCKS * BLOCK_SIZE) / 3600 / 1024 / 1024, 2) AS REDO_RATE_MB_PER_SEC
FROM V$ARCHIVED_LOG
WHERE FIRST_TIME >= SYSDATE - 1/24
  AND STANDBY_DEST = 'NO';

| Redo rate | 산정값 | 권장 설정값 |
| --- | --- | --- |
| 0.5 MB/s | 225 MB | 512 MB (최소 기준 상향) |
| 1.0 MB/s | 450 MB | 512 MB |
| 2.0 MB/s | 900 MB | 1 GB |
| 5.0 MB/s | 2.25 GB | 2 GB |

Redo rate 실측값: ____________ MB/s → 산정값: ____________ MB

#### RDS Parameter Group 설정 절차

[AWS콘솔]
1. RDS → 파라미터 그룹 → 해당 인스턴스의 파라미터 그룹 선택
   (default 파라미터 그룹은 수정 불가 → 커스텀 파라미터 그룹 필요)
2. streams_pool_size 검색 → Byte 단위로 값 입력
   - 256MB: 268435456
   - 512MB: 536870912
   - 1GB:  1073741824
   - 2GB:  2147483648
3. 변경 사항 저장 → 인스턴스에 파라미터 그룹 연결 확인
4. RDS 인스턴스 재기동 (Pending Reboot 상태 → 점검 창에 실행)

⚠️ AWS RDS 주의: ALTER SYSTEM SET streams_pool_size 직접 실행 불가 — 반드시 Parameter Group 사용

-- [소스] 재기동 후 확인
SELECT NAME, VALUE/1024/1024 AS MB
FROM V$PARAMETER WHERE NAME = 'streams_pool_size';

| 항목 | 기대값 | 실제값 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| streams_pool_size | ≥ 산정값 (최소 256MB) | MB | ✅ / ❌ |

### 3-4. Redo Log 상태 확인

설정 시점: D-10 (확인 후 부족 시 증설 — RDS에서 직접 증설 불가, AWS 지원 요청 또는 인스턴스 파라미터 조정)

-- [소스] Redo Log 그룹 및 크기 확인
SELECT GROUP#, MEMBERS, BYTES/1024/1024 AS MB, STATUS
FROM V$LOG
ORDER BY GROUP#;

| 항목 | 기대값 | 실제값 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| Redo Log 그룹 수 | ≥ 3 |  | ✅ / ⚠️ |
| 그룹당 크기 | ≥ 500 MB | MB | ✅ / ⚠️ |

⚠️ 기준 미달 시: Log Switch 빈도 모니터링 (V$LOG_HISTORY). GG Extract 실행 중 Log Switch 빈발(시간당 4회 이상)은 Extract 성능 저하 원인.

## 4. Supplemental Logging 설정

GoldenGate Extract가 Redo Log에서 변경 데이터를 정확히 추출하려면 Supplemental Logging이 필수다. 서비스 중단 없이 설정 가능하다.

### 4-1. DATABASE 수준 로깅 활성화

-- [소스] 현재 상태 확인
SELECT SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_MIN  AS MIN,
       SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_PK   AS PK,
       SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_UI   AS UI,
       SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_FK   AS FK,
       SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_ALL  AS ALL_COL
FROM V$DATABASE;

-- [소스] Step 1: 최소 로깅 활성화 (GG 필수)
ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA;

-- [소스] Step 2: PK / Unique Key / FK 컬럼 로깅 (GG UPDATE/DELETE 정확도 향상)
ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (PRIMARY KEY, UNIQUE, FOREIGN KEY) COLUMNS;

-- [소스] 적용 확인
SELECT SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_MIN  AS MIN,
       SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_PK   AS PK,
       SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_UI   AS UI,
       SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_FK   AS FK
FROM V$DATABASE;

| 항목 | 기대값 | 실제값 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_MIN | YES |  | ✅ / ❌ |
| SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_PK | YES |  | ✅ / ❌ |
| SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_UI | YES |  | ✅ / ❌ |
| SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_FK | YES |  | ✅ / ❌ |

### 4-2. PK 없는 테이블 — ALL COLUMNS 로깅

이유: PK가 없으면 GG가 UPDATE/DELETE 시 변경 대상 ROW를 특정할 수 없음 → Replicat ABEND

-- [소스] 대상 테이블 수 확인
SELECT COUNT(*) AS NO_PK_TABLE_COUNT
FROM DBA_TABLES T
WHERE T.OWNER NOT IN (
    'SYS','SYSTEM','OUTLN','DBSNMP','APPQOSSYS','AUDSYS','CTXSYS',
    'DBSFWUSER','DVSYS','EXFSYS','GGSYS','GSMADMIN_INTERNAL','GSMCATUSER',
    'GSMUSER','LBACSYS','MDSYS','OJVMSYS','OLAPSYS','ORACLE_OCM','ORDDATA',
    'ORDPLUGINS','ORDSYS','REMOTE_SCHEDULER_AGENT','SI_INFORMTN_SCHEMA',
    'SYS$UMF','SYSBACKUP','SYSDG','SYSKM','SYSRAC','WMSYS','XDB','XS$NULL',
    'GGADMIN','GGS_TEMP','MIGRATION_USER'
)
AND T.TEMPORARY = 'N'
AND T.EXTERNAL = 'NO'
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM DBA_CONSTRAINTS C
    WHERE C.OWNER = T.OWNER AND C.TABLE_NAME = T.TABLE_NAME
    AND C.CONSTRAINT_TYPE = 'P'
);

대상 테이블 수: ____________ 건

-- [소스] ALL COLUMNS 로깅 적용 스크립트 생성
SPOOL suplog_nopk.sql
SELECT 'ALTER TABLE ' || T.OWNER || '.' || T.TABLE_NAME ||
       ' ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (ALL) COLUMNS;'
FROM DBA_TABLES T
WHERE T.OWNER NOT IN (
    'SYS','SYSTEM','OUTLN','DBSNMP','APPQOSSYS','AUDSYS','CTXSYS',
    'DBSFWUSER','DVSYS','EXFSYS','GGSYS','GSMADMIN_INTERNAL','GSMCATUSER',
    'GSMUSER','LBACSYS','MDSYS','OJVMSYS','OLAPSYS','ORACLE_OCM','ORDDATA',
    'ORDPLUGINS','ORDSYS','REMOTE_SCHEDULER_AGENT','SI_INFORMTN_SCHEMA',
    'SYS$UMF','SYSBACKUP','SYSDG','SYSKM','SYSRAC','WMSYS','XDB','XS$NULL',
    'GGADMIN','GGS_TEMP','MIGRATION_USER'
)
AND T.TEMPORARY = 'N'
AND T.EXTERNAL = 'NO'
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM DBA_CONSTRAINTS C
    WHERE C.OWNER = T.OWNER AND C.TABLE_NAME = T.TABLE_NAME
    AND C.CONSTRAINT_TYPE = 'P'
)
ORDER BY T.OWNER, T.TABLE_NAME;
SPOOL OFF

-- [소스] 스크립트 실행
@suplog_nopk.sql

-- [소스] 적용 결과 검증
SELECT
    (SELECT COUNT(*) FROM DBA_TABLES T
     WHERE T.OWNER NOT IN ('SYS','SYSTEM','OUTLN','DBSNMP','APPQOSSYS','AUDSYS',
         'CTXSYS','GGSYS','LBACSYS','MDSYS','ORDDATA','ORDSYS','WMSYS','XDB')
     AND TEMPORARY='N' AND EXTERNAL='NO'
     AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM DBA_CONSTRAINTS C
         WHERE C.OWNER=T.OWNER AND C.TABLE_NAME=T.TABLE_NAME
         AND C.CONSTRAINT_TYPE='P')
    ) AS NO_PK_TABLES,
    (SELECT COUNT(DISTINCT OWNER || '.' || LOG_GROUP_TABLE)
     FROM DBA_LOG_GROUPS
     WHERE LOG_GROUP_TYPE = 'USER LOG GROUP'
    ) AS SUPLOG_APPLIED
FROM DUAL;
-- 기대값: NO_PK_TABLES = SUPLOG_APPLIED

| 항목 | 기대값 | 실제값 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| NO_PK_TABLES | — |  | — |
| SUPLOG_APPLIED | = NO_PK_TABLES |  | ✅ / ❌ |

### 4-3. 파티션 테이블 Supplemental Log 확인

-- [소스] 파티션 테이블 중 Supplemental Log 미적용 목록
SELECT PT.OWNER, PT.TABLE_NAME,
       CASE WHEN EXISTS (
           SELECT 1 FROM DBA_LOG_GROUPS LG
           WHERE LG.OWNER = PT.OWNER
           AND LG.LOG_GROUP_TABLE = PT.TABLE_NAME
       ) THEN 'OK' ELSE 'MISSING' END AS SUPLOG_STATUS
FROM DBA_PART_TABLES PT
WHERE PT.OWNER NOT IN (
    'SYS','SYSTEM','OUTLN','DBSNMP','APPQOSSYS','AUDSYS','CTXSYS',
    'MDSYS','OJVMSYS','OLAPSYS','ORDDATA','ORDSYS','WMSYS','XDB'
)
ORDER BY SUPLOG_STATUS DESC, PT.OWNER, PT.TABLE_NAME;

| 항목 | 기대값 | 실제값 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| SUPLOG_STATUS = ‘MISSING’ 건수 | 0 |  | ✅ / ❌ |

MISSING 발견 시 → PK 보유 여부 확인 후: PK 없으면 [4-2]와 동일하게 ALL COLUMNS 로깅 추가

## 5. GGADMIN 계정 생성 및 권한

### 5-1. 계정 생성

-- [소스] GGADMIN 계정 생성
CREATE USER GGADMIN IDENTIFIED BY "<strong_password>"
    DEFAULT TABLESPACE USERS
    TEMPORARY TABLESPACE TEMP
    PROFILE DEFAULT;

### 5-2. 필수 권한 부여

-- [소스] 시스템 권한
GRANT CREATE SESSION        TO GGADMIN;
GRANT ALTER SESSION         TO GGADMIN;
GRANT SELECT ANY DICTIONARY TO GGADMIN;
GRANT SELECT ANY TABLE      TO GGADMIN;
GRANT FLASHBACK ANY TABLE   TO GGADMIN;
GRANT EXECUTE ON DBMS_FLASHBACK TO GGADMIN;

-- [소스] GG LogMiner 관련 V$ 뷰 권한
GRANT SELECT ON V_$DATABASE         TO GGADMIN;
GRANT SELECT ON V_$LOG              TO GGADMIN;
GRANT SELECT ON V_$LOGFILE          TO GGADMIN;
GRANT SELECT ON V_$ARCHIVED_LOG     TO GGADMIN;
GRANT SELECT ON V_$LOG_HISTORY      TO GGADMIN;
GRANT SELECT ON V_$TRANSACTION      TO GGADMIN;
GRANT SELECT ON V_$SESSION          TO GGADMIN;
GRANT SELECT ON V_$PARAMETER        TO GGADMIN;

### 5-3. 권한 확인

-- [소스] 부여된 권한 확인
SELECT PRIVILEGE FROM DBA_SYS_PRIVS WHERE GRANTEE = 'GGADMIN'
UNION ALL
SELECT 'ROLE: ' || GRANTED_ROLE FROM DBA_ROLE_PRIVS WHERE GRANTEE = 'GGADMIN'
ORDER BY 1;

### 5-4. 접속 테스트

# [로컬/배스천] OCI GG Deployment에서 소스 RDS 접속 테스트
sqlplus GGADMIN/<password>@<RDS_ENDPOINT>:1521/<RDS_SERVICE_NAME>

-- 접속 후 권한 확인
SELECT SYSDATE FROM DUAL;
SELECT COUNT(*) FROM DBA_TABLES;  -- SELECT ANY TABLE 확인
SELECT CURRENT_SCN FROM V$DATABASE;  -- V$ 접근 확인

| 항목 | 기대값 | 실제값 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 계정 생성 | OPEN 상태 |  | ✅ / ❌ |
| 시스템 권한 수 | 5개 이상 |  | ✅ / ❌ |
| RDS 접속 테스트 | 성공 |  | ✅ / ❌ |
| CURRENT_SCN 조회 | 숫자 반환 |  | ✅ / ❌ |

⚠️ 패스워드 만료 관리: RDS SE에서는 Profile PASSWORD_LIFE_TIME UNLIMITED 설정이 제한적. GGADMIN 패스워드 만료 시 Extract가 즉시 ABEND되므로 → 8-3 참조

## 6. 네트워크 / 보안그룹 설정

GoldenGate Extract는 OCI GG Deployment에서 소스 RDS로 직접 SQL*Net(TCP 1521) 연결을 맺는다.

### 6-1. OCI GG Deployment Egress IP 확인

[OCI콘솔] GoldenGate → Deployments → 해당 Deployment → Deployment Details
→ Egress IP (또는 Egress CIDR) 확인

OCI GG Egress IP: ________________________

### 6-2. AWS RDS 보안그룹 인바운드 규칙 추가

[AWS콘솔] EC2 → Security Groups → RDS 인스턴스 연결된 보안그룹 선택
→ Inbound Rules → Add rule

| Type | Protocol | Port | Source | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Custom TCP | TCP | 1521 | <OCI GG Egress IP>/32 | OCI GG Extract 연결 |
| Custom TCP | TCP | 1521 | <배스천 호스트 IP>/32 | 작업자 직접 접속 |

### 6-3. 연결 테스트

# [OCI GG 서버 또는 배스천] TCP 포트 연결 테스트
nc -zv <RDS_ENDPOINT> 1521
# 또는
telnet <RDS_ENDPOINT> 1521

# [배스천] sqlplus 접속 테스트
sqlplus GGADMIN/<password>@<RDS_ENDPOINT>:1521/<SERVICE_NAME>

| 구간 | 결과 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| OCI GG → 소스 RDS TCP 1521 | ✅ / ❌ |  |
| 배스천 → 소스 RDS TCP 1521 | ✅ / ❌ |  |
| OCI GG → 소스 RDS sqlplus | ✅ / ❌ |  |

❌ 시 → AWS 보안그룹 규칙, RDS VPC 라우팅, OCI-AWS 간 VPN/전용선 상태 순서로 점검

## 7. 사전 인벤토리 — GG 영향 오브젝트 파악

Extract 구성 전 아래 오브젝트 현황을 파악해야 한다. 발견 시 의사결정(8절)이 필요하다.

### 7-1. BITMAP Index

-- SE 타겟에서 BITMAP Index 미지원 → 발견 시 대체 방안 수립 필수
SELECT OWNER, INDEX_NAME, TABLE_NAME, INDEX_TYPE
FROM DBA_INDEXES
WHERE INDEX_TYPE = 'BITMAP'
AND OWNER NOT IN (
    'SYS','SYSTEM','OUTLN','DBSNMP','APPQOSSYS','AUDSYS','CTXSYS',
    'MDSYS','OJVMSYS','OLAPSYS','ORDDATA','ORDSYS','WMSYS','XDB'
);

| 항목 | 건수 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| BITMAP Index |  | 0건이어야 안전. 존재 시 → 8-1 |

### 7-2. XMLTYPE 컬럼

-- GG는 XMLTYPE 복제 미지원 (또는 제한적) → 복제 제외 여부 결정 필요
SELECT OWNER, TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DATA_TYPE
FROM DBA_TAB_COLUMNS
WHERE DATA_TYPE IN ('XMLTYPE', 'SYS.XMLTYPE')
AND OWNER NOT IN (
    'SYS','SYSTEM','OUTLN','DBSNMP','APPQOSSYS','AUDSYS',
    'MDSYS','OJVMSYS','OLAPSYS','ORDDATA','ORDSYS','WMSYS','XDB'
);

| 항목 | 건수 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| XMLTYPE 컬럼 보유 테이블 |  | 발견 시 → 8-2 |

### 7-3. LOB 컬럼 현황

-- BasicFile LOB은 GG 복제 지원. SecureFile은 추가 설정 필요할 수 있음
SELECT OWNER, TABLE_NAME, COLUMN_NAME,
       SECUREFILE,
       IN_ROW, CHUNK, CACHE, LOGGING
FROM DBA_LOBS
WHERE OWNER NOT IN (
    'SYS','SYSTEM','OUTLN','DBSNMP','APPQOSSYS','AUDSYS','CTXSYS',
    'MDSYS','OJVMSYS','OLAPSYS','ORDDATA','ORDSYS','WMSYS','XDB'
)
ORDER BY OWNER, TABLE_NAME;

| SecureFile 컬럼 수 | BasicFile 컬럼 수 | 비고 |
| --- | --- | --- |
|  |  | SecureFile 다수 시 GG Extract 파라미터 확인 |

### 7-4. 파티션 테이블 현황

SELECT OWNER, TABLE_NAME, PARTITIONING_TYPE,
       SUBPARTITIONING_TYPE, PARTITION_COUNT
FROM DBA_PART_TABLES
WHERE OWNER NOT IN (
    'SYS','SYSTEM','OUTLN','DBSNMP','APPQOSSYS','AUDSYS','CTXSYS',
    'MDSYS','OJVMSYS','OLAPSYS','ORDDATA','ORDSYS','WMSYS','XDB'
)
ORDER BY OWNER, TABLE_NAME;

| 파티션 테이블 수 | 주요 파티션 유형 | 비고 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Supplemental Log 적용 필요 (4-3) |

### 7-5. NLS 파라미터 (소스 확인값)

-- [소스] 타겟 DB와 일치 여부 사전 파악용
SELECT PARAMETER, VALUE FROM NLS_DATABASE_PARAMETERS
WHERE PARAMETER IN (
    'NLS_CHARACTERSET', 'NLS_NCHAR_CHARACTERSET',
    'NLS_DATE_FORMAT', 'NLS_TIMESTAMP_FORMAT',
    'NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT', 'NLS_LANGUAGE', 'NLS_TERRITORY'
)
ORDER BY PARAMETER;

SELECT DBTIMEZONE FROM DUAL;

| 파라미터 | 소스 값 | 타겟 일치 여부 |
| --- | --- | --- |
| NLS_CHARACTERSET |  | ✅ / ❌ |
| NLS_NCHAR_CHARACTERSET |  | ✅ / ❌ |
| NLS_DATE_FORMAT |  | ✅ / ⚠️ |
| DBTIMEZONE |  | ✅ / ❌ |

❌ NLS_CHARACTERSET 또는 DBTIMEZONE 불일치 → 즉시 마이그레이션 중단, 타겟 DB 재생성

## 8. 의사결정 필요 항목

아래 항목은 현황 확인 후 팀 간 합의가 필요하다. 결정 사항을 기록란에 기입한다.

### 8-1. BITMAP Index 대체

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문제 | OCI DBCS Oracle SE에서 BITMAP Index 생성 불가 (SE 미지원) |
| 발생 조건 | 소스 RDS에 BITMAP Index가 존재하는 경우 |
| 선택지 | ① 해당 Index를 일반(NORMAL) B-Tree Index로 대체 후 성능 영향 평가② Index 삭제 후 WHERE 절 성능 변화 모니터링③ FUNCTION-BASED Index로 대체 |
| 결정 사항 |  |
| 담당자 |  |

### 8-2. XMLTYPE 테이블 처리

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문제 | GG는 XMLTYPE 컬럼을 포함한 테이블 복제를 공식 지원하지 않음 |
| 선택지 | ① GG 복제 대상에서 제외 → 컷오버 시점에 수동 expdp/impdp로 동기화② XMLTYPE을 CLOB으로 변환 후 GG 복제 (애플리케이션 수정 필요)③ 해당 테이블이 업무에서 Write 없는 경우 → 무시 |
| 결정 사항 |  |
| 담당자 |  |

### 8-3. GGADMIN 패스워드 만료 관리

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문제 | RDS SE에서는 ALTER PROFILE DEFAULT LIMIT PASSWORD_LIFE_TIME UNLIMITED 설정이 제한적. 패스워드 만료 시 GG Extract/Replicat 즉시 ABEND |
| 선택지 | ① RDS에서 허용하는 경우: GGADMIN 전용 Profile 생성 후 PASSWORD_LIFE_TIME UNLIMITED 설정② 허용 안 되는 경우: 만료 전 주기적 갱신 절차(캘린더 등록) + GG Connection 비밀번호 동시 갱신 절차 수립③ IAM DB 인증 방식 검토 (RDS 특화) |
| 현재 Profile 기본 만료 기간 | SELECT LIMIT FROM DBA_PROFILES WHERE PROFILE='DEFAULT' AND RESOURCE_NAME='PASSWORD_LIFE_TIME'; |
| 결정 사항 |  |
| 담당자 |  |

### 8-4. DDL 복제 범위 결정

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문제 | Oracle SE + OCI GG에서 DDL 복제는 TABLE 오브젝트에 한정 (CREATE/ALTER/DROP/TRUNCATE). SEQUENCE, VIEW, PROCEDURE, PACKAGE 등은 자동 복제 불가 |
| 선택지 | ① GG 복제 중 TABLE DDL만 자동 복제, 나머지는 수동 동기화 절차 수립② 복제 기간 중 DDL 변경 동결(Freeze) 정책 시행③ DDL 변경 내역을 별도 로그로 관리, 컷오버 전 타겟에 수동 적용 |
| 결정 사항 |  |
| 담당자 |  |

### 8-5. Archivelog 보존 기간 및 RDS 스토리지

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문제 | archivelog retention hours를 48h 이상으로 올리면 RDS gp2/gp3 스토리지 사용량 증가 → 자동 확장(AutoScaling) 또는 수동 증설 필요 |
| 확인 필요 | 현재 RDS 스토리지 잔여 용량 확인. Redo 생성 속도 × 보존 기간 = 예상 사용량 |
| 결정 사항 | 보존 기간: ______h / 스토리지 증설 여부: Y/N |
| 담당자 |  |

### 8-6. Redo Log 스위치 빈도 대응

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문제 | 현재 Redo Log 크기가 작거나 그룹 수가 적으면, GG Extract 실행 중 Log Switch 빈발로 성능 저하 가능 |
| 확인 방법 | SELECT TRUNC(FIRST_TIME,'HH'), COUNT(*) FROM V$LOG_HISTORY GROUP BY TRUNC(FIRST_TIME,'HH') ORDER BY 1 DESC; |
| 판단 기준 | 시간당 4회 이상 Switch → Redo Log 증설 검토 |
| RDS 제약 | 온프레미스와 달리 RDS에서 Redo Log 그룹/크기 변경은 제한적 → AWS 지원 케이스 검토 필요 |
| 결정 사항 |  |

### 8-7. 복제 제외 테이블 목록 확정

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목적 | XMLTYPE, 임시 테이블, 감사 로그, 대용량 이력 테이블 등 GG 복제 불필요한 테이블을 사전에 확정 |
| GG Extract 파라미터 | TABLEEXCLUDE <schema>.<table> 으로 제외 설정 |
| 결정 필요 | 복제 제외 대상 테이블 목록 (애플리케이션 팀과 협의) |

## 9. 운영 영향 및 주의사항

### 9-1. 서비스 중단 없이 가능한 작업

아래 설정은 운영 중 적용 가능 (서비스 중단 불필요):

| 작업 | 영향 |
| --- | --- |
| enable_goldengate_replication = TRUE | 즉시 적용, Redo 생성량 소폭 증가 |
| archivelog retention hours 변경 | 즉시 적용, 스토리지 사용량 증가 |
| ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA | Online DDL, Redo 생성량 소폭 증가 |
| ALTER TABLE ... ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (ALL) COLUMNS | Online DDL, Redo 생성량 증가 |
| GGADMIN 계정 생성 | 즉시 |
| 보안그룹 인바운드 규칙 추가 | 즉시 |

### 9-2. 재기동이 필요한 작업

| 작업 | 재기동 범위 | 점검 창 필요 |
| --- | --- | --- |
| streams_pool_size 변경 (RDS Parameter Group) | RDS 인스턴스 재기동 (Pending Reboot) | 필요 |
| Redo Log 그룹/크기 변경 | RDS 지원 케이스 필요 | 필요 |

⚠️ RDS Multi-AZ 구성인 경우: Pending Reboot 시 Failover 발생. 재기동 시간(통상 1~2분) 내 애플리케이션 연결 끊김 발생 가능 → 애플리케이션팀 사전 고지 및 재연결 로직 확인

### 9-3. Redo 생성량 증가 예상

Supplemental Logging 활성화 후 Redo 생성량이 약 10~30% 증가할 수 있다.

| 상황 | Redo 증가 추정 |
| --- | --- |
| MIN Supplemental Log만 | 5~10% |
| PK/UK/FK 추가 | +5~10% |
| PK 없는 테이블 ALL COLUMNS | 테이블 규모에 따라 가변 (최대 +50%) |

→ streams_pool_size 산정 시 활성화 이후 Redo rate 재측정 권장

### 9-4. GG Extract 실행 중 운영 주의사항

| 상황 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| GGADMIN 패스워드 만료 | Extract 즉시 ABEND | 사전 갱신 절차 수립 |
| archivelog 조기 삭제 | Extract 재시작 불가 | 보존 기간 충분히 설정 |
| RDS 인스턴스 재기동(패치 등) | Extract 연결 끊김 → 자동 재연결 확인 | GG AUTORESTART 파라미터 설정 |
| DDL 변경 (복제 범위 외) | 타겟과 스키마 불일치 | DDL 동결 정책 또는 수동 동기화 절차 |
| 신규 테이블 생성 | GG 자동 포함 여부 확인 | TABLE <schema>.*; 와일드카드 사용 시 자동 포함, Supplemental Log는 수동 추가 필요 |

## 10. 완료 기준 체크리스트

Phase 3 (OCI GoldenGate 구성) 진행 전, 아래 항목 전부 ✅ 확인 필요.

### 파라미터 설정

| # | 항목 | 확인값 | 판정 | 완료 시각 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-1 | enable_goldengate_replication = TRUE |  | ✅ / ❌ |  |  |
| P-2 | archivelog retention hours ≥ 48 |  | ✅ / ❌ |  |  |
| P-3 | streams_pool_size ≥ 산정값 (최소 256MB) | MB | ✅ / ❌ |  |  |
| P-4 | LOG_MODE = ARCHIVELOG |  | ✅ / ❌ |  |  |
| P-5 | Redo Log 그룹 ≥ 3 |  | ✅ / ⚠️ |  |  |
| P-6 | Redo Log 크기 ≥ 500MB | MB | ✅ / ⚠️ |  |  |

### Supplemental Logging

| # | 항목 | 확인값 | 판정 | 완료 시각 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1 | SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_MIN = YES |  | ✅ / ❌ |  |  |
| S-2 | SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_PK = YES |  | ✅ / ❌ |  |  |
| S-3 | SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_UI = YES |  | ✅ / ❌ |  |  |
| S-4 | SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_FK = YES |  | ✅ / ❌ |  |  |
| S-5 | PK 없는 테이블 ALL COLUMNS 로깅 적용 | 건 | ✅ / ❌ |  |  |
| S-6 | 파티션 테이블 Supplemental Log 확인 | MISSING 0건 | ✅ / ❌ |  |  |

### 계정 / 네트워크

| # | 항목 | 확인값 | 판정 | 완료 시각 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | GGADMIN 계정 생성 완료 |  | ✅ / ❌ |  |  |
| A-2 | GGADMIN 시스템 권한 부여 완료 |  | ✅ / ❌ |  |  |
| A-3 | GGADMIN 패스워드 만료 관리 방안 결정 |  | ✅ / ❌ |  |  |
| A-4 | OCI GG → 소스 RDS TCP 1521 연결 성공 |  | ✅ / ❌ |  |  |
| A-5 | OCI GG → 소스 RDS sqlplus GGADMIN 접속 성공 |  | ✅ / ❌ |  |  |

### 인벤토리 / 의사결정

| # | 항목 | 확인값 | 판정 | 완료 시각 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-1 | BITMAP Index 현황 확인 및 대체 방안 결정 | 건 | ✅ / ❌ |  |  |
| I-2 | XMLTYPE 테이블 현황 확인 및 처리 방안 결정 | 건 | ✅ / ❌ |  |  |
| I-3 | LOB 컬럼 현황 확인 (BasicFile/SecureFile 구분) |  | ✅ / ❌ |  |  |
| I-4 | NLS_CHARACTERSET 소스값 확인 및 타겟과 일치 확인 |  | ✅ / ❌ |  |  |
| I-5 | DDL 복제 범위 정책 결정 |  | ✅ / ❌ |  |  |
| I-6 | 복제 제외 테이블 목록 확정 |  | ✅ / ❌ |  |  |

최종 확인

모든 항목 ✅ 완료 후:

| 역할 | 성명 | 서명 | 일시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소스 DBA (AWS) |  |  |  |
| 마이그레이션 리더 |  |  |  |

승인 완료 후 → Phase 3 OCI GoldenGate 구성 진행